D.O.E.; Poder Executivo I, São Paulo, 124 (198) - 48, sábado, 18 de outubro de 2014

EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
Comunicados
A Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE comunica a CONSTRUTORA FREDERICO LTDA. (CNPJ 82.415.415/0001- 90) que transcorrido o prazo para apresentação do recurso, sem manifestação por parte da empresa, fica aplicada multa no valor de R$ 208,07, referente ao atraso na execução dos serviços na escola EE Shiguetoshi Yoshiraraem, de 27 (vinte e sete) dias, considerados injustificados pela fiscalização de obras desta Fundação, a partir de 09 de Maio 2014, relativo ao contrato N.º 69/02765/12/04 e razão da instauração do processo administrativo N.º 69/00252/14, bem como advertência pela falta cometida anotada no Cadastro de Fornecedores da FDE, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do item 12.1. da Cláusula Décima Segunda do contrato supracitado e declarada finda a instância administrativa.

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE comunica SENA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (CNPJ 08.164.480/0001-38) que transcorrido o prazo para apresentação do recurso, sem manifestação por parte da empresa, fica aplicada multa no valor de R$ 17.907,22, referentes aos atrasos na execução dos serviços na escola EE/ETEC OSWALDO CRUZ/JOSE SANTANNA DE CASTRO (CL DESCENTR), considerados injustificados pela fiscalização de obras desta Fundação, a partir de 29 de Janeiro de 2008, razão da instauração do Processo Administrativo N.º 69/00217/14, com fundamento na alínea “f” c.c. parágrafo terceiro, item 11.1., da Cláusula Décima Primeira do contrato N.º 05/00572/07/02-000 e declarada finda a instância administrativa.
[image: image1.emf]
